

АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Волховского муниципального района

Ленинградской области

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от «15» января 2024 года № 5

**О внесении изменений в постановление от 27.06.2023 года №94 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области «Формирование комфортной городской среды**

**на 2018-2024 годы.**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением правительства РФ от 30.10.2017 года № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального Ленинградской области от 27.06.2023 года №94 «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы», изложив паспорт муниципальной программы в следующей редакции (Приложения).

3. Настоящее постановление подлежит обязательному опубликованию в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации.

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации МО

Бережковское сельское поселение В.Б. Ожерельев

Приложение 1

к постановлению

администрации МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской

От 15.01.2024г. №5

**Муниципальная программа**

**Муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального образования Ленинградской области**

**"Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Бережковское сельское поселение**

**на 2018-2024 годы"**

**Раздел 1. Паспорт программы**

«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2018-2024 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация муниципального образования Бережковское сельское поселение |
| Участники муниципальной программы | Администрация муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области;  Граждане, общественные советы; заинтересованные лица; общественные организации; подрядные организации |
| Цели программы | 1. Повышения качества и комфорта городской среды на территории МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области  2. Создание комфортной, благоустроенной, рекреационной среды для жителей муниципального образования |
| Задачи программы | 1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования МО Бережковское сельское поселение;  2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования Бережковское сельское поселение, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;  3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования.  4. Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования МО Бережковское сельское поселение.  5. Реализация комплекса мероприятий по благоустройству территории административного центра МО Бережковское сельское поселение – деревни Бережки. |
| Срок реализации программы | 2018-2024 годы |
| Финансовое обеспечение программы – всего,  в том числе по источникам финансирования | Реализация муниципальной программы осуществляется за счёт следующих источников финансирования:  - за счет средств бюджета МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области;  - за счет средств бюджета Ленинградской области;  - за счет средств Федерального бюджета.  - за счет средств Волховского муниципального района |
| Ожидаемые  результаты  реализации  программы | Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования  - создание комфортных условий для отдыха и досуга жителей;  - улучшение эстетического состояния общественных территорий муниципального образования;  - уровень информирования о мероприятиях по формированию современной городской (сельской) среды муниципального образования, в ходе реализации Программы достигнет до 100%;  - доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы, составит 30% |

**1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз формирования комфортной городской среды в муниципальном образовании Бережковское сельское поселение.**

Современные тренды – смена технологического уклада, эффективное использование всех видов ресурсов (электричество, газ, вода, тепло, пространство, время), активное внедрение информационных технологий требуют качественной перестройки городской среды.

В настоящее время жители Ленинградской области придают большое значение комфорту, качеству и функциональности объектов окружающей среды. Благоустройству дворовых территорий уделяется очень мало внимания несмотря на то, что эти территории используются ежедневно. Существующие программы благоустройства носят точечный и несистемный характер, не имеют критериев оценки эффективности и минимальных параметров необходимых работ. Мероприятия по благоустройству в лучшем случае ограничиваются установкой модульной детской площадки, проведением частичного ремонта дорожного полотна, заменой лампочек и периодической уборкой территории.

Общественная территория является местом для прогулок взрослого населения и детей, игровой зоной, территорией для занятий спортом и парковки транспортных средств. Именно поэтому на дворовых территориях необходимо обеспечить рациональное и оптимальное разграничение функциональных зон, безопасность всех элементов, доступность для маломобильных групп и инвалидов. Функциональные зоны должны быть обеспечены качественными износостойкими покрытиями, необходимым уровнем освещения, скамейками, урнами, ограждениями, элементами озеленения, площадками для отдыха и спорта, а также детскими площадками.

Существенное влияние на здоровье и благополучие жителей оказывают общественные территории, к которым относятся парки, скверы, набережные, пешеходные зоны, площадки и другие места массового посещения. Творчески оформленная общественная территория становится центром притяжения жителей разных возрастных и социальных групп. Повышается спрос на услуги предприятий общественного питания, сферы развлечений и на товары для спорта и отдыха.

Для успешной реализации всех мероприятий необходим комплексный инновационный подход. Требуется не просто обеспечить наличие отдельных элементов благоустройства на выбранной территории, а создать целостный проект, предусматривающий высокий уровень архитектурного исполнения, функциональность и доступность планировочных решений.

**2. Характеристики текущего состояния сферы благоустройства на территории МО Бережковское сельское поселение**

Деревня Бережки – административный центр МО Бережковское сельское поселение, расположен в 148 км к востоку от Санкт-Петербургу в центральной части Ленинградской области.

Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской на территории МО Бережковское сельское поселение путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству рассматривается в качестве одного из основных факторов повышения комфортности условий проживания населения.

В целях установления требований к содержанию и благоустройству территорий разработаны и утверждены Решением Совете депутатов МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области № 34 от 16.10.2017г. Правила благоустройства территории муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области (далее – Правила благоустройства), в соответствии с которыми определены, в том числе, правила уборки территорий (периодичность уборки территорий в зимнее и летнее время, необходимость соответствия регламентированным критериям качества выполнения работ), правила сбора, временного хранения и утилизации отходов, правила содержания объектов благоустройства, правила проведения земляных работ, правила озеленения и т.д.

В настоящее время уровень благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов (далее – дворовые территории) частично отвечает нормативным требованиям. На территории МО Бережковское сельское поселение расположено 12 многоквартирных домов (далее – МКД), на 5 придомовых территориях многоквартирных домов установлено детское игровое и спортивное оборудование. Часть ранее установленного оборудования имеет значительный физический и моральный износ, в связи с чем, необходим их демонтаж и замена.

Асфальтобетонное покрытие проездов 30 % придомовых территорий МКД имеет высокий физический износ и нуждается в срочном ремонте с заменой бортового камня. Отсутствие специально обустроенных парковок для автомобилей приводит к их хаотичной стоянке, порче газонов.

В д. Бережки необходимо обустройство общественных территорий, которые нуждаются в обустройстве пешеходных дорожек с современным покрытием, установкой функциональных арт-объектов, уличной мебели, уличного освещения, применением новых идей для оформления общественных территорий.

Реализация муниципальной программы позволит повысить комфортность проживания населения, увеличить площадь озеленения территорий, улучшить условия для отдыха и занятий спортом.

**3. Приоритеты муниципальной политики в сфере благоустройства. Цели и задачи муниципальной программы.**

Приоритеты муниципальной политики на территории МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области определяются федеральным законодательством, паспортом Приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», утверждённым президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21 ноября 2016 года № 10).

Приоритетами муниципальной политики в сфере благоустройства являются:

1. Системное повышение качества и комфорта городской среды на территории МО Бережковское сельское поселение путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству, применения инструментов и подходов программного управления в ходе выполнения мероприятий по реализации Приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования.

2. Осуществление контроля за реализацией муниципальной программы, проведение комиссионной оценки предложений граждан и организаций в сфере благоустройства на территории населённых пунктов с учетом мероприятий по ремонту и модернизации инженерных сетей при принятии решения о благоустройстве объектов, расположенных на территории соответствующего населённого пункта, обеспечивается коллегиально посредством общественной комиссии.

3. Реализация мероприятий по благоустройству придомовых территорий и территорий общего пользования, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц соответствующего функционального назначения (в том числе площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, парки, бульвары и иные территории) (далее – общественные территории), предложенных гражданами и организациями.

Целью муниципальной программы является повышение уровня благоустройства территории МО Бережковское сельское поселение.

К задачам муниципальной программы относятся следующие:

- Повышение уровня благоустройства придомовых территорий в МО Бережковское сельское поселение.

- Повышение уровня благоустройства общественных территорий (скверов, и т.д.) в МО Бережковское сельское поселение.

- Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству территории в МО Бережковское сельское поселение.

**4. Сроки реализации муниципальной программы.**

Сроки реализации муниципальной программы 2018 - 2024 годы.

**5. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы.**

Реализация муниципальной программы осуществляется за счёт следующих источников финансирования:

- за счет средств бюджета МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области;

- за счет средств бюджета Волховского муниципального района Ленинградской области;

- за счет средств бюджета Ленинградской области;

- за счет средств Федерального бюджета.

При этом одна третья объема средств подлежит направлению на софинансирование мероприятий по благоустройству общественных территорий, не менее двух третьих объема средств подлежит направлению на софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

**6. Перечень основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы.**

Характеристика основных мероприятий программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия,  мероприятия в составе основного мероприятия (формы финансового обеспечения реализации мероприятия) | Ответственный исполнитель (ОИВ),  соисполнитель, участник | Срок реализации | |
| начало  реализации | конец  реализации |
| Реализация с 2018 года | | | | |
| 1. | Благоустройство  придомовых территорий | Администрация МО Бережковское сельское  поселение | 2018 | 2024 |
| 2 2. | Благоустройство общественных территорий | Администрация МО Бережковское сельское поселение | 2018 | 2024 |

**Основное мероприятия 1. Благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов.**

В составе основного мероприятия планируется реализация мероприятий, направленных на выполнение минимального перечня и дополнительного перечня работ по благоустройству придомовых территорий, в том числе:

Минимальный перечень, дополнительный перечень, нормативная (предельная) стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству придомовых территорий.

Минимальный перечень работ по благоустройству придомовых территорий многоквартирных домов, включает проведение следующих мероприятий:

- ремонт проездов;

- обеспечение освещения придомовых территорий;

- установка скамеек;

- установка урн;

Дополнительный перечень работ по благоустройству придомовых территорий, включает проведение следующих мероприятий:

- озеленение территорий;

- обустройство автомобильных парковок;

- оборудование детских площадок;

- оборудование спортивных площадок;

- другие виды работ.

Нормативная (предельная) стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству придомовых территорий определяется в соответствии с приложением 4 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории МО Бережковское сельское поселение на 2018-2024 годы» и  в соответствии с нормативным правовым актом отраслевого органа исполнительной власти Ленинградской области ответственного за реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Реализация мероприятий дополнительного перечня работ осуществляется при условии реализации всех мероприятий, предусмотренных в минимальном перечне работ. В случае отсутствия необходимости реализации одного и (или) нескольких мероприятий предусмотренных в минимальном перечне работ, в соответствии с техническим состоянием элементов, возможна реализация мероприятий, предусмотренных в дополнительном перечне работ, без необходимости реализации всех мероприятий предусмотренных в минимальном перечне работ.

Участие заинтересованных лиц при выполнении работ по благоустройству придомовых территорий в рамках дополнительного перечня работ предусмотрено в форме привлечения заинтересованных лиц к проведению демонтажных и общестроительных работ, не требующих специализированных навыков и квалификации, а также мероприятий по уборке территории после завершения работ.

Порядок разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства придомовой территории многоквартирного дома, расположенного на территории муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области приведен в приложении 3 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории МО В Бережковское сельское поселение на 2018-2024 годы».

Перечень мероприятий Основного мероприятия 1. Благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов приведен в приложении 1 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории МО Бережковское сельское поселение на 2018-2024 годы».

**Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы и планируемые результаты реализации муниципальной программы.**

Ожидаемые результаты программы:

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |
| 2018 год |
| **Основное мероприятия 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.** | | | |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий. | Ед. | - |
| **Основное мероприятие 2. Проведение работ по благоустройству общественных территорий**. | | | |
| 3. | Количество благоустроенных общественных территорий. | Ед. | 0 |
| 4. | Площадь благоустроенных общественных территорий. | га | 0 |
| 5. | Доля благоустроенных общественны территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы | Проценты | 0 |

В ходе реализации мероприятий программы планируется:

- отремонтировать асфальтобетонное покрытие придомовых территорий с заменой бортового камня;

- осуществить ремонт уличного освещения с заменой ламп, опор;

- обустроить автомобильные парковки на придомовых территориях;

- благоустроить общественные пространства (скверы, пешеходные зоны) путем проведения ремонта существующих пешеходных дорожек, создания новых объектов озеленения, установки малых архитектурных форм и т.д.)

Приложение 2

к постановлению

администрации МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской

От 15.01.2024г. №5

Адресныйперечень общественных территорий, которые подлежат благоустройству в 2018-2024 годах

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | Местоположение общественных территории подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах | Наименование мероприятия | Плановый период выполнения работ по годам |
| **1** | д. Бережки, ул. Песочная | Благоустройство общественной территории Парк «Фруктовый Сад» | **2024** |

Стоимость выполняемых работ в соответствии с минимальным и дополнительным перечнями, включенными в предложения заинтересованных лиц и по которым в результате рассмотрения и оценки предложений граждан, заинтересованных лиц на включение придомовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий в программу общественной комиссией принято положительное решение, будет определена путем составления локальных сметных расчетов, составленных на основании территориальных сметных нормативов Ленинградской области, включенных в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального и областного бюджетов, с применением индексов изменения сметной стоимости, и согласованных с представителем (представителями) заинтересованных лиц, уполномоченных на представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства придомовой и общественной территории, а так же на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству придомовой территории»

Все мероприятия планируются с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, придомовых территорий и мест массового посещения граждан для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Приложение 3

к постановлению администрации

МО Бережковское сельское поселение

Волховского муниципального района

Ленинградской области

От 15.01.2024г. №5

**Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству, планируемых к выполнению,**

**в том числе с включением не менее одной общественной территории, отобранной с учётом**

**результатов общественного обсуждения, а также иные мероприятия по благоустройству, определённые**

**администрацией МО Бережковское сельское поселение**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Перечень объектов, включенных в реализацию мероприятия | Всего  (тыс. руб.) | Источники финансирования (тыс. руб.) | | |  |
| Средства бюджета МО Бережковское сельское поселение | Средства Волховского муниципального района | Средства бюджета Ленинградской области | Средства федерального бюджета |
| 1 | Благоустройство общественной территорий | Благоустройство общественной территории Парк «Фруктовый Сад» | 8 714,1 | 174,3 | 697,1 | 5198,8 | 2643,9 |
|  |  | Всего | 8 714,1 | 174,3 | 697,1 | 5198,8 | 2643,9 |

Приложение 4

к постановлению

администрации МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской

От 15.01.2024г. №5

**Порядок**

разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта

благоустройства придомовой территории или территории общего пользования, расположенного на территории муниципального образования МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения и согласования заинтересованными лицами дизайн-проекта благоустройства придомовой территории многоквартирного дома, расположенного на территории муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховский муниципальный район Ленинградской области, а также их утверждение в рамках реализации муниципальной подпрограммы "Формирование современной городской среды на территории МО Бережковское сельское поселение на 2018-2024гг." (далее - Порядок).

1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя 3D визуализированное изображение придомовой территории или территории общего пользования, представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее - дизайн проект).

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения придомовой территории или территории общего пользования с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

1.3. К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах придомовой территории и (или) территории общего пользования, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица).

2. Разработка дизайн-проектов

2.1. Разработка дизайн-проекта в отношении придомовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования и территорий общего пользования осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования Бережковское сельского поселения, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

2.2. Разработка дизайн-проекта в отношении придомовой территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования осуществляется заинтересованными лицами в течение пяти дней со дня принятия решения о включении придомовой территории в муниципальную подпрограмму "Формирование современной городской среды на территории МО Бережковское сельское поселение на 2018-2024гг."

2.3. Разработка дизайн-проекта благоустройства придомовой территории осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству придомовой территории. Нормативная (предельная) стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству придомовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни утверждается нормативным правовым актом администрации муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховский муниципальный район Ленинградской области в соответствии с нормативным правовым актом отраслевого органа исполнительной власти Ленинградской области, ответственного за реализацию приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" и утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которого разрабатывается дизайн-проект благоустройства.

3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта

3.1. В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства придомовой территории многоквартирного дома, администрация муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховский муниципальный район Ленинградской области уведомляет уполномоченное лицо, которое вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме, придомовая территория которого включена в адресный перечень придомовых территорий проекта программы (далее - уполномоченное лицо), о готовности дизайн-проекта в течение 1 рабочего дня со дня изготовления дизайн-проекта.

3.2. Уполномоченное лицо обеспечивает обсуждение, согласование дизайн-проекта благоустройства придомовой территории многоквартирного дома, для дальнейшего его утверждения в срок, не превышающий трех рабочих дней.

3.3. Утверждение дизайн-проекта благоустройства придомовой территории многоквартирного дома осуществляется администрацией муниципального образования Бережковское сельское поселение в течение двух рабочих дней со дня согласования дизайн-проекта придомовой территории многоквартирного дома уполномоченным лицом.

3.4. Дизайн-проект на благоустройство придомовой территории утверждается и хранится в администрации муниципального образования Бережковское сельское поселение, электронный образ дизайн-проекта направляется в отраслевой орган исполнительной власти Ленинградской области, ответственный за реализацию приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды".

3.5. Дизайн-проект на благоустройство территории общего пользования утверждается в одном экземпляре и хранится в администрации муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховский муниципальный район Ленинградской области.