АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 29 января 2021 года                                                                                          №12

Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района»

На основании ст.179 Бюджетного кодекса РФ, Устава МО Бережковское сельское поселение, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решения совета депутатов МО Бережковское сельское поселение  от 28.02.2012г. № 15 «Об утверждении Положения  «Об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и осуществлении дорожной деятельности на территории МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области» с учетом внесенных изменений,  решение совета депутатов МО Бережковское сельское поселение от 14.02.2012 года № 14 «Об утверждении Положения о текущем ремонте и содержании дорог местного значения, расположенных в пределах границ муниципального образования Бережковское сельское поселение» постановляю:

1.Утвердить муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района» в новой редакции

2.Постановления администрации от 27.05.20г.№53 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района на 2020-2022 годы» считать утратившим силу

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Волховские огни» и на официальном сайте администрации http://www.adm-berezhki.ru/

4. Контроль за выполнением программы оставляю за собой.

Глава администрации:                                              Ожерельев В.Б.

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Бережковского сельского

поселения

№ 12 от 29.01.2021 г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие автомобильных дорог

в муниципальном образовании Бережковское сельское поселение

Волховского муниципального района»

Дер. Бережки

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог в

муниципальном образовании Бережковское сельское поселение

Волховского муниципального района

».

| Наименование Программы Наименование подпрограммы | Муниципальная программа: «Развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района». «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования и придомовых территорий муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района» |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация МО Бережковское сельское поселение |
| Разработчик Программы | Администрация МО Бережковское сельское поселение |
| Цель и задачи Программы | Цель: обеспечение бесперебойного движения автотранспорта по автодорогам, обеспечение безопасности дорожного движения, обеспечение требуемого уровня качества содержания автодорог и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. Задачи: 1. Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в соответствии со СНиПами и ГОСТами; 2. Обеспечение безопасности дорожного движения |
| Источники и объем финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет- 5461,6 тыс. рублей средства местного бюджета – 4503,4 тыс. рублей средства областного бюджета – 958,2 тыс.рублей в том числе 2021 год: Общий объем составляет- 2743,0 тыс. рублей средства бюджета поселения — 1784,8 тыс. рублей; средства областного бюджета -958,2 тыс.рублей; 2022 год: Общий объем составляет- 1353,2 тыс. рублей средства бюджета поселения — 1353,2тыс. рублей; 2023 год: Общий объем составляет- 1365,4 тыс. рублей средства бюджета поселения — 1365,4 тыс. рублей; |
| Источники и объем финансирования подпрограммы «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования и придомовых территорий муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района» | Общий объем финансирования Программы составляет- 5461,6 тыс. рублей средства местного бюджета – 4503,4 тыс. рублей средства областного бюджета – 958,2 тыс.рублей в том числе 2021 год: Общий объем составляет- 2743,0 тыс. рублей средства бюджета поселения — 1784,8 тыс. рублей; средства областного бюджета -958,2 тыс.рублей; 2022 год: Общий объем составляет- 1353,2 тыс. рублей средства бюджета поселения — 1353,2тыс. рублей; 2023 год: Общий объем составляет- 1365,4 тыс. рублей средства бюджета поселения — 1365,4 тыс. рублей; |
| Сроки реализации Программы | 2021-2023 годы |
| Ожидаемые конечные результаты Программы | Реализация мероприятий Программы позволит улучшить потребительские свойства улично-дорожной сети, к которым относятся пропускная способность, безопасность дорожного движения на территории МО Бережковское сельское поселение. |

- Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Автомобильные дороги, дворовые территории и проезды к дворовым территориям многоквартирных домов подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ, в том числе таких как:

  - содержание автомобильной дороги и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

  - ремонт автомобильной дороги, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов - комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

Несмотря на рост финансирования дорожных работ из областного бюджета, средств на содержание и ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов недостаточно.

Многолетнее недофинансирование дорожного хозяйства привело к реальной угрозе разрушения существующей дорожной сети и отсутствию возможности ее перспективного развития.

Применение программно-целевого метода в содержании и ремонте автомобильных дорог общего пользования местного значения и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в муниципальном образовании Бережковское сельское поселение позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов.

- Цель и задачи Программы

Основной целью Программы является обеспечение бесперебойного движения автотранспорта по автодорогам, дворовым территориям и проездам к дворовым территориям многоквартирных домов, обеспечение безопасности дорожного движения и обеспечение требуемого уровня качества содержания автодорог, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

  - Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в соответствии со СНиПами и ГОСТами;

  - Реализация мероприятий Программы позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения и благоустроить проезды к дворовым территориям многоквартирным домам, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

Перечень программных мероприятий, направленных на достижение поставленной цели и решение задач Программы, с указанием финансовых ресурсов представлен в Приложении № 1.

- Механизм реализации Программы

Заказчиком и разработчиком Программы является администрация МО Бережковское сельское поселение.

Администрация поселения осуществляет контроль за ходом реализации Программы, а также анализ использования финансовых средств на реализацию Программы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию в соответствии с Приложением 2.

- Ожидаемые конечные результаты Программы

Реализация мероприятий Программы позволит улучшить потребительские свойства улично-дорожной сети, к которым относятся пропускная способность, безопасность дорожного движения на территории МО Бережковское сельское поселение. Основные показатели оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы рассчитываются в соответствии с Приложением № 3 специалистом, курирующим вопросы дорожной деятельности, ежегодно.

| Приложение № 1 Перечень программных мероприятий |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок реализации программы | Площадь (м. /Протяженность (м) | Итого, тыс. руб. | в том числе |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет, тыс. руб. | Бюджет поселения, тыс. руб. |
| Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в дер. Бережки, ул. Придорожная от съезда с региональной дороги «Волхов-Городище-Кириши» до ул. Набережная д.41 | 2021г. | 732/183 | 1076,6 | 958,2 | 118,4 |
| Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в дер. Бережки, ул. Набережная от участка №36 до д. №44 |  | 324/81,0 | 528,3 |  | 528,3 |
| Ямочный ремонт и содержание дорог местного значения МО Бережковское сельское Поселение |  |  | 1038,1 |  | 1038,1 |
| Паспортизация дорог местного значения |  |  | 100,0 |  | 100,0 |
| Итого 2021 г. |  |  | 2743,0 | 958,2 | 1784,8 |
| Ямочный ремонт и содержание дорог местного значения МО Бережковское сельское Поселение |  |  | 1353,2 |  | 1353,2 |
| Итого 2022г. |  |  | 1353,2 |  | 1353,2 |
| Ямочный ремонт и содержание дорог местного значения МО Бережковское сельское Поселение |  |  | 1365,4 |  | 1365,4 |
| Итого 2023г. |  |  | 1365,4 |  | 1365,4 |
| ВСЕГО |  |  | 5461,6 | 958,2 | 4503,4 |

Приложение № 2

Исполнители, ответственные за реализацию программы

| Год реализации | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | за реализацию программы | за мониторинг и представление отчетности |
| 2021 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в дер. Бережки, ул. Придорожная от съезда с региональной дороги «Волхов-Городище-Кириши» до ул. Набережная д.41 | Специалист, курирующий вопросы дорожной деятельности | Главный бухгалтер администрации |
| 2021 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в дер. Бережки, ул. Набережная от участка №36 до д. №44 | Специалист, курирующий вопросы дорожной деятельности | Главный бухгалтер администрации |
| 2021 | Ямочный ремонт и содержание дорог местного значения МО Бережковское сельское Поселение | Специалист, курирующий вопросы дорожной деятельности | Главный бухгалтер администрации |
| 2021 | Паспортизация дорог местного значения | Специалист, курирующий вопросы дорожной деятельности | Главный бухгалтер администрации |
| 2022 | Ямочный ремонт и содержание дорог местного значения МО Бережковское сельское Поселение | Специалист, курирующий вопросы дорожной деятельности | Главный бухгалтер администрации |
| 2023 | Ямочный ремонт и содержание дорог местного значения МО Бережковское сельское Поселение | Специалист, курирующий вопросы дорожной деятельности | Главный бухгалтер администрации |

| Приложение № 3 |  |
| --- | --- |

Основные показатели оценки эффективности реализации муниципальной программы

_____________________________________________

| Затраты на реализацию программы - всего, тыс.рублей | - | ____________________________ |
| --- | --- | --- |
| Источники финансирования программы - всего, тыс.рублей: | - | ____________________________ |
| В том числе: федеральный бюджет | - | ____________________________ |
| областной бюджет | - | ____________________________ |
| местные бюджеты | - | ____________________________ |
| прочие источники | - | ____________________________ |

Цель _____________________________________________________________________________________________

| Наименование задачи | Наименование мероприя тия | Общий объем финансирования, тысяч руб. |  | Наименование показателя результатив ности | Значение показателя, единица измерения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |  | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |
| 1. | 1.1. |  |  | 1.1.1. |  |  |
|  |  |  |  | … |  |  |
|  | 1.n. |  |  | 1.n.1. |  |  |
| … | … |  |  | … |  |  |
| n. | n.1. |  |  | n.1.1. |  |  |
|  |  |  |  | … |  |  |
|  | n.n. |  |  | n.n.1. |  |  |